Проект

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2022 г. № \_\_\_\_\_

г. Горно-Алтайск

**Об утверждении плана-графика перехода на использование исполнительными органами государственной власти Республики Алтай, а также их подведомственными учреждениями, сведений, содержащихся в едином федеральном информационном регистре, содержащем сведения о населении Российской Федерации**

В соответствии с Федеральным законом от 8 июня 2020 г. № 168-ФЗ «О едином федеральном информационном регистре, содержащем сведения о населении Российской Федерации», пунктом 2 постановления Правительства Российской Федерации от 12 октября 2021 г.№ 1738 «О сроках перехода субъектов Российской Федерации и муниципальных образований на использование сведений, содержащихся в едином федеральном информационном регистре, содержащем сведения о населении Российской Федерации, в целях, определенных пунктом 3 части 2 статьи 4 Федерального закона «О едином федеральном информационном регистре, содержащем сведения о населении Российской Федерации», на переходный период», а также в целях организации мер по переходу исполнительных органов государственной власти Республики Алтай, органов местного самоуправления в Республике Алтай, а также их подведомственных учреждений, на использование сведений, содержащихся в едином федеральном информационном регистре, содержащем сведения о населении Российской Федерации:

1. Утвердить прилагаемый план-график перехода на использование исполнительными органами государственной власти Республики Алтай, а также их подведомственными учреждениями, сведений, содержащихся в едином федеральном информационном регистре, содержащем сведения о населении Российской Федерации (далее - Единый регистр).

2. Рекомендовать органам местного самоуправления в Республике Алтай:

а) организовать работу по переходу на использование сведений, содержащихся в Едином регистре;

б) в срок до 1 июля 2022 года утвердить планы-графики перехода органов местного самоуправления в Республике Алтай на использование сведений, содержащихся в Едином регистре.

|  |  |
| --- | --- |
| Глава Республики Алтай,Председатель ПравительстваРеспублики Алтай | О.Л. Хорохордин |

УТВЕРЖДЕН

постановлением Правительства Республики Алтай

от «\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_2022г. №\_\_\_\_

ПЛАН-ГРАФИК

перехода на использование исполнительными органами государственной власти Республики Алтай, а также их подведомственными учреждениями, сведений, содержащихся в едином федеральном информационном регистре, содержащем сведения о населении Российской Федерации

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный за исполнение |
| 1 | Проведение анализа информационных систем, государственных информационных ресурсов исполнительных органов государственной власти республики Алтай и их подведомственных учреждений, содержащих и(или) использующих сведения о населении Российской Федерации (далее – информационные системы, ресурсы, содержащие сведения о населении), и направление информации о результатах такого анализа в адрес Министерства цифрового развития Республики Алтай | до 31.12.2022 г | Министерство цифрового развития Республики Алтай, исполнительные органы государственной власти Республики Алтай, подведомственные им учреждения |
| 2 | Определение видов сведений единой системы межведомственного электронного взаимодействия, размещенных на технологическом портале системы взаимодействия в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (<https://smev3.gosuslugi.ru/portal>), доступ к которым требуется в соответствии с административными регламентами предоставления государственных услуг и направление в Министерство цифрового развития Республики Алтай данных, необходимых для направления в Ситуационный центр заявки на получение прав доступа: информация о наименовании вида сведений;контактные данные сотрудников, которым требуется организовать доступ в соответствии с регламентом;правовой акт, в соответствии с которым должен быть предоставлен доступ | до 31.12.2023 | Министерство цифрового развития Республики Алтай, исполнительные органы государственной власти Республики Алтай, подведомственные им учреждения |
| 3 | Подключение информационной системы Правительства Республики Алтай, исполнительных органов государственной власти Республики Алтай к видам сведений содержащихся в государственной информационной системы формирования и ведения единого федерального информационного регистра, содержащем сведения о населении Российской Федерации (далее – Единый регистр) размещенным на технологическом портале системы взаимодействия в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» (<https://smev3.gosuslugi.ru/portal>), путем направления оператору указанной государственной информационной системы запрос о предоставлении доступа к видам сведений | до 31.12.2025 г. | Министерство цифрового развития Республики Алтай, исполнительные органы государственной власти Республики Алтай, подведомственные им учреждения |
| 4 | Первоначальное приведение сведений, содержащихся в информационных системах, ресурсах, содержащих сведения о населении, в соответствие со сведениями, содержащимися в Едином регистре, их форматами в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22 июля 2021 года № 1248 | 2023 - 2025 гг | Исполнительные органы государственной власти Республики Алтай, подведомственные им учреждения |
| 5 | Одновременное тестовое использование Единого регистра сведений о населении и запросов к действующим государственным информационным системам при организации межведомственного информационного взаимодействия в целях предоставления государственных услуг и осуществление государственных услуг | до 31.12.2025 г. | Исполнительные органы государственной власти Республики Алтай, подведомственные им учреждения |
| 6 | Направление в рамках первоначального приведения в соответствии с Единым регистром запроса номера записи в отношении каждого физического лица, сведения о котором содержатся в ведомственных информационных ресурсах и при получении ответа оператора сохранение этого номера в своей системе для направления последующих запросов в соответствии с административным регламентомпредоставления государственных услуг | до 31.12.2025 г. | Исполнительные органы государственной власти Республики Алтай, подведомственные им учреждения |
| 7 | Приведение административных регламентов предоставления государственных услуг в соответствии с требованиями Федерального закона от 8 июня 2020 года № 168-ФЗ «О едином федеральном информационном регистре, содержащем сведения о населении Российской Федерации» | 4 квартал 2022 года - 2024 год | Исполнительные органы государственной власти Республики Алтай, подведомственные им учреждения |
| 8 | Координация перехода исполнительных органов государственной власти Республики Алтай, указанных в настоящем Плане-графике, на использование сведений, содержащихся в Едином регистре  | 2022 - 2025 годы | Министерство цифрового развития Республики Алтай |
| 9 | Использование Единого регистра сведений о населении в качестве единственного обязательного источника получения сведений о физическом лице | с 31.12.2025 г. | Исполнительные органы государственной власти Республики Алтай, подведомственные им учреждения |

**Пояснительная записка**

**к проекту распоряжения Правительства Республики Алтай**

**«Об утверждении плана-графика перехода на использование исполнительными органами государственной власти Республики Алтай, а также их подведомственными учреждениями, сведений, содержащихся в едином федеральном информационном регистре, содержащем сведения о населении Российской Федерации»**

Субъектом нормотворческой деятельности является Правительство Республики Алтай.

Разработчиком проекта распоряжения Правительства Республики Алтай «Об утверждении плана-графика перехода на использование исполнительными органами государственной власти Республики Алтай, а также их подведомственными учреждениями, сведений, содержащихся в едином федеральном информационном регистре, содержащем сведения о населении Российской Федерации» (далее - проект распоряжения) является Министерство цифрового развития Республики Алтай.

Предметом правового регулирования проекта распоряжения является утверждение плана-графика перехода на использование исполнительными органами государственной власти Республики Алтай, а также их подведомственными учреждениями, сведений, содержащихся в едином федеральном информационном регистре, содержащем сведения о населении Российской Федерации.

Проект распоряжения разработан в целях организации участия Республики Алтай в мероприятии по переходу на использование исполнительными органами государственной власти Республики Алтай, а также их подведомственными учреждениями, сведений, содержащихся в едином федеральном информационном регистре, содержащем сведения о населении Российской Федерации.

Правовым основанием принятия проекта распоряжения являются:

1. пункт 5 части 2 статьи 4, пункт 2 части 1 статьи 11 Федерального закона от 8 июня 2020 года № 168-ФЗ «О едином федеральном информационном регистре, содержащем сведения о населении Российской Федерации», согласно которым:

сведения, содержащиеся в федеральном регистре сведений о населении, используются в том числе, в целях реализации полномочий субъектов Российской Федерации по предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации и по предметам ведения субъектов Российской Федерации, полномочий Российской Федерации, переданных субъектам Российской Федерации, а также полномочий органов местного самоуправления для решения вопросов местного значения;

сведения, содержащиеся в федеральном регистре сведений о населении, предоставляются в том числе органам государственной власти субъектов Российской Федерации, органам местного самоуправления для использования в целях, указанных в пунктах 1 - 3, 5 и 6 части 2 статьи 4 указанного Федерального закона;

1. пункт 2 постановления Правительства Российской Федерации от 12 октября 2021 года № 1738 «О сроках перехода субъектов Российской Федерации и муниципальных образований на использование сведений, содержащихся в едином федеральном информационном регистре, содержащем сведения о населении Российской Федерации, в целях, определенных пунктом 3 части 2 статьи 4 Федерального закона «О едином федеральном информационном регистре, содержащем сведения о населении Российской Федерации», на переходный период», согласно которому органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления необходимо в срок до 1 июля 2022 г. обеспечить разработку и утверждение планов-графиков перехода на использование сведений, содержащихся в едином федеральном информационном регистре, содержащем сведения;
2. часть 1 статьи 11 Закона Республики Алтай от 5 марта 2008 года № 18-РЗ «О нормативных правовых актах Республики Алтай», согласно которой Правительство Республики Алтай по вопросам, входящим в его компетенцию, издает в соответствии с установленной процедурой правовые акты в форме постановлений и распоряжений.

Принятие проекта распоряжения не потребует осуществления дополнительных расходов из республиканского бюджета Республики Алтай.

Принятие проекта распоряжения не потребует признания утратившими силу, отмены, изменения или принятия иных правовых актов Республики Алтай.

В отношении проекта распоряжения в установленном федеральном законодательством и законодательством Республики Алтай порядке проведена антикоррупционная экспертиза. В результате проведения антикоррупционной экспертизы факторов, способствующих созданию условий для проявления коррупции, не выявлено.

И.о. министра

цифрового развития Республики Алтай С.П. Алымов

**Лист визирования, согласования**

**проекта распоряжения Правительства Республики Алтай**

**«Об утверждении плана-графика перехода на использование исполнительными органами государственной власти Республики Алтай, а также их подведомственными учреждениями, сведений, содержащихся в едином федеральном информационном регистре, содержащем сведения о населении Российской Федерации»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Члены Правительства РА** | **Фамилия, инициалы** | **Подпись** | **Дата** |
| Первый заместитель Председателя Правительства Республики Алтай | Махалов В.Б. |  |  |
| Первый заместитель Председателя Правительства Республики Алтай | Ялбаков Э.А. |  |  |
| Заместитель Председателя Правительства Республики Алтай | Култуева Д.А. |  |  |
| Заместитель Председателя Правительства Республики Алтай, министр финансов Республики Алтай | Завьялова О.В. |  |  |
| Министр экономического развития Республики Алтай | Тупикин В.В. |  |  |
| Министр труда, социального развития и занятости населения Республики Алтай | Сумин А.Г. |  |  |
| Министр образования и науки Республики Алтай | Саврасова О.С. |  |  |
| Министр регионального развития Республики Алтай | Зорий К.В. |  |  |
| Министр сельского хозяйства Республики Алтай | Цыгулев А.С. |  |  |
| Министр природных ресурсов, экологии и туризма Республики Алтай | Сумачаков А.И. |  |  |
| Министр здравоохранения Республики Алтай | Елыкомов В.А. |  |  |
| Министр культуры Республики Алтай | Антарадонова О.Ю. |  |  |

**Проект** распоряжения Правительства Республики Алтай «Об утверждении плана-графика перехода на использование исполнительными органами государственной власти Республики Алтай, а также их подведомственными учреждениями, сведений, содержащихся в едином федеральном информационном регистре, содержащем сведения о населении Российской Федерации»

**Внесен**: Министерством цифрового развития Республики Алтай,

Алымов С.П.

Исп. Кудашова Е.И.

Тел. 89136925546

**Юрист**: Быкина Г.С.

Тел. 59054

**СОГЛАСОВАНО:**

Начальник отдела по развитию

информационных технологий \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.И. Кудашова

Зам. начальник

административно-правового отдела \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Г.С. Быкина